

Taakverdeling ontwikkelomgeving

Tim Reniers en Kenley Strik



19 februari 2018

Winexpertise

Sikkelstraat 2, Oosterhout

v1.0.0

Inhoud

[Inleiding 2](#_Toc506844607)

[Taakverdeling 2](#_Toc506844608)

[Handtekeningen 2](#_Toc506844609)

# Inleiding

In dit document zal je een overzicht vinden van taken die zijn verdeelt over de projectleden. Deze taken gaan over het opzetten van de ontwikkelomgeving. Bij elke taak zal staan wat er gedaan moet worden en welk project lid hieraan werkt. Ook zal er worden weergeven hoeveel tijd er is gepland voor de verschillende taken.

# Taakverdeling

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taak | Persoon | Tijd |
| Maken van GIT Repository | Kenley | 10 min |
| Downloaden en installeren Visual Studio 2017 (Nieuwste Versie) met Xamarin | Tim & Kenley | 30 min |
| Installeren emulators voor Android | Tim & Kenley | 20 min |
| Aanmaken Shared Project Solution in Visual Studio 2017 | Kenley | 5 min |
| Toevoegen SQLite aan Solution | Tim | 5 min |

# Handtekeningen

Bij deze gaan beide partijen akkoord met de gegevens die in dit document zijn verwerkt:

Peter Strik

Tim Reniers Kenley Strik