Plan van Aanpak  
TTR.MDCS Web Applicatie



Naam: Kenley Strik  
Klas: RIO4-APO3B  
Datum: 28-03-2018  
Versie: v1.0.0

Inhoud

[Inleiding 2](#_Toc509994970)

[Achtergronden 2](#_Toc509994971)

[Doelstellingen 2](#_Toc509994972)

[Projectopdrachten 2](#_Toc509994973)

[Projectactiviteiten 2](#_Toc509994974)

[Projectgrenzen 2](#_Toc509994975)

[Producten 2](#_Toc509994976)

[Kwaliteit 2](#_Toc509994977)

[Projectorganisatie 2](#_Toc509994978)

[Planning 2](#_Toc509994979)

[Kosten en baten 2](#_Toc509994980)

[Risico’s 2](#_Toc509994981)

[Ten slotte 2](#_Toc509994982)

# Inleiding

In dit document zal je informatie vinden over hoe ik het project aan ga pakken. Hier zal informatie te vinden zijn over verschillende dingen zoals de producten die worden ontwikkeld, de grenzen van het project, de organisatie van het project, risico’s die bestaan, en andere zaken.

# Achtergronden

Momenteel zit ik op de opleiding Applicatie Ontwikkelaar op het Radius College in Breda. Dit project is een examenopdracht en ik zal deze alleen volbrengen. Dit project zal worden uitgevoerd in het hoofdgebouw van Radius College aan de Terheijdenseweg 350 in Breda. Dit project wil ik graag doen omdat ik met dit project aan kan tonen dat ik beroeps bekwaam ben en hierdoor mijn examen succesvol kan behalen.

# Doelstellingen

Dit project voor ik uit omdat dit een examen opdracht is die ik vanuit school moet uitvoeren. Hiermee kan ik aantonen dat ik beroeps bekwaam ben en mijn diploma kan behalen.

# Projectopdrachten

Het project is genoemd “TTR.MDCS Web Applicatie” en zal ik uit voeren voor de opdrachtgever, zijn naam is Michel Cosman. De opdracht zal worden uit gevoerd door mijzelf. De opdracht zal bestaan uit een Website waarmee MDCS registraties kan uitvoeren op een efficiënte en snelle manier.  
  
De website zal gaan worden gebouwd in ASP.NET MVC. Deze zal een connectie moeten hebben met een database die ik zal moeten maken en de bestaande database van MDCS omdat hier al gegevens in staan over gebruikers, klanten en partners van MDCS. Deze website zal gaan worden gehost op een Microsoft IIS 7 Server.

# Projectactiviteiten

Het project is een web applicatie die in staat is gegevens te registreren op een snelle manier. Om het project succesvol af te ronden moeten er verschillende activiteiten worden uitgevoerd. Deze staan hieronder uit gelijst in volgorde waarin ze uitgevoerd moeten worden.  
  
Activiteiten:

# Projectgrenzen

Het project zal lopen van 26-03-2018 t/m 01-06-2018.

# Producten

# Kwaliteit

# Projectorganisatie

# Planning

# Kosten en baten

# Risico’s

# Ten slotte

# Handtekeningen